2026 충북 인디게임 플레이테스트

설문 응답 → 리포트 자동 생성 설계안

구글 시트 기반 · 개별 80건 + 게임별 종합 5건 자동 산출

|  | 요약 · 설문 응답이 구글 시트에 쌓이면, 마감 후 버튼 한 번으로 개별 카드 80건과 게임별 종합 리포트 5건이 구글 문서와 PDF로 동시에 만들어집니다. 응답 현황은 시트 대시보드에서 실시간으로 확인합니다. · 전 과정이 구글 워크스페이스 안에서 끝납니다. 외부 서비스나 별도 서버가 필요 없고, 담당자가 바뀌어도 시트 메뉴에서 실행할 수 있습니다. · 자동화하는 것은 집계 · 차트 · 문서 조립과 '이슈 후보 추출'까지입니다. 어떤 이슈를 리포트에 올릴지와 개선 권고 문장은 담당자가 확정합니다. |
| --- | --- |

산출 규모

| 구분 | 산식 | 개수 | 형식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개별 응답 카드 | 게임 5 × (교육생 14 + 전문가 2) | 80건 | 구글 문서 + PDF, 1~2p |
| 게임별 종합 리포트 | 게임 5 | 5건 | 구글 문서 + PDF, 12~15p |
| 응답 현황 대시보드 | 시트 1 | 1개 | 구글 시트 (실시간) |
| 합계 |  | 85건 + 대시보드 1 |  |

응답자가 결시하거나 추가되면 개수는 자동으로 따라갑니다. 스크립트에 인원을 고정하지 않습니다.

1. 전체 구조

|  | 구글폼 5개 · 미스트월드 · 호텔 나폴리 · 하굣길 · 어센디아 · 위비버디 |
| --- | --- |

▼  응답 제출

|  | 응답 시트 5개 · 폼별로 자동 생성되는 구글 시트 |
| --- | --- |

▼  onFormSubmit 트리거 — 제출될 때마다 자동 실행

|  | 마스터 집계 시트 · 5개 응답 시트 통합 · 게임별 지표 계산 (6축 평균 · NPS · 응답 분포) · 이슈 플래그 자동 판정 · 숨김 시트에 레이더 차트 생성 · 대시보드 갱신 → 담당자가 진행 상황을 실시간으로 확인 |
| --- | --- |

▼  시트 메뉴 [리포트 생성] 클릭 — 테스트 마감 후 1회

| 개별 응답 카드 80건 게임 5 × 응답자 16 · 1~2p · 문서 + PDF |  | 게임별 종합 리포트 5건 게임당 1건 · 12~15p · 문서 + PDF |
| --- | --- | --- |

| ▼ 드라이브 게임별 폴더에 저장 |  | ▼ 담당자 검토 → 개발사 발송 |
| --- | --- | --- |

|  | 왜 응답 즉시가 아니라 마감 후 일괄인가 개별 카드에 '전체 평균 대비 내 점수' 차트가 들어갑니다. 응답이 들어올 때마다 문서를 만들면 첫 응답자의 평균은 자기 자신이고, 뒤로 갈수록 기준선이 계속 달라집니다. 같은 테스트인데 응답자마다 다른 잣대로 그려진 차트가 나가는 셈입니다. 그래서 응답 중에는 시트 대시보드로 현황만 보고, 문서는 평균이 확정된 마감 후에 한 번에 만듭니다. 즉시 생성이 꼭 필요하면 '접수 확인 카드'를 먼저 만들고 마감 후 정식 카드로 교체하는 2단 구조도 가능하나, 문서가 두 배로 생기고 관리가 번거로워집니다. |
| --- | --- |

2. 산출물 정의

2-1. 개별 응답 카드 (80건)

한 사람이 한 게임에 대해 답한 내용을 그대로 담는 1~2페이지 문서입니다. 해석은 넣지 않고 원문과 위치 정보만 보여줍니다.

| 구성 | 내용 |
| --- | --- |
| 머리말 | 게임명 · 응답자 ID(P01 형식) · 제출 일시 · 응답자 유형(교육생/전문가) |
| 응답자 정보 | 연령대 · 성별 · 선호 장르 |
| 평가 차트 | 육각형 6축 — 본인 점수와 전체 평균을 겹쳐 표시 |
| 항목별 응답 | 선택형 문항 전체를 표로. 전체에서 소수 의견인 항목은 표시 |
| 서술형 원문 | 불합리 · 개선점 · 버그 상황 · 개발팀 메시지 4개 전문 |
| 요약 한 줄 | 진행도 · 구매 의향 · 추천 점수만 자동 문장화 |

파일명 규칙: 「게임명」_P01_응답카드.pdf — 게임별 폴더에 저장

2-2. 게임별 종합 리포트 (5건)

이미 작성한 미스트월드 리포트와 같은 구조입니다. 데이터·차트·부록은 전부 자동으로 채워지고, 3장 핵심 발견의 문장만 담당자가 확정합니다.

| 장 | 자동화 수준 | 담당자 작업 |
| --- | --- | --- |
| 한눈에 보기 | 지표·표 자동 / 결론 3줄은 초안 | 결론 문장 확정 |
| 1. 테스트 개요 | 완전 자동 | 없음 |
| 2. 정량 결과 | 완전 자동 (차트 포함) | 없음 |
| 3. 핵심 발견 | 이슈 후보 + 인용 자동 매칭 | 취사선택 · 권고 문장 작성 |
| 4. 세그먼트 분석 | 완전 자동 | 없음 |
| 5. 개선 권고 | 3장 확정분에서 자동 생성 | 시기 배분 조정 |
| 부록 A·B·C | 완전 자동 | 없음 |

게임 1개당 담당자 작업 시간은 30분~1시간으로 봅니다. 5개면 반나절입니다. 전부 수작업이면 게임당 하루씩 걸리던 일입니다.

2-3. 응답 현황 대시보드

테스트 진행 중 담당자가 보는 화면입니다. 문서를 만들지 않고 시트에서 바로 확인합니다.

· 게임별 응답 수 / 목표 대비 진행률

· 미제출자 명단 (참가자 명부와 대조)

· 게임별 6축 평균 실시간 갱신

· 이슈 플래그가 켜진 항목 목록

· '진행 불가능' 버그 신고 즉시 알림 — 테스트 중 대응이 필요한 유일한 항목

3. 기술 설계

3-1. 풀어야 할 제약 3가지

| 제약 | 내용 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 실행 시간 6분 | Apps Script는 1회 실행이 6분(무료) / 30분(Workspace)을 넘으면 강제 중단. 문서 85건을 만들면 건당 3~5초라도 초과 위험 | 20건씩 배치 처리. 진행 위치를 Script Property에 저장하고 시간 트리거로 이어서 실행. 완료된 트리거는 즉시 삭제 (동시 20개 상한) |
| 레이더 차트 | 문서에 육각형 차트를 넣어야 하는데 Apps Script에는 차트 그리기 기능이 없음 | 구글 시트가 레이더 차트를 기본 지원. 숨김 시트에 게임별·응답자별 차트를 만들고 이미지로 변환해 문서에 삽입. 외부 서비스 불필요 |
| 디자인 수정 | 문구나 서식을 바꿀 때마다 코드를 고치면 담당자가 손댈 수 없음 | 구글 문서 템플릿에 자리표시자를 넣고 복사·치환하는 방식. 디자인은 템플릿 문서에서만 수정 |

3-2. 파일 구성

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| Code.gs | 메뉴 등록 · 실행 진입점 · 배치 이어달리기 제어 |
| Aggregate.gs | 5개 응답 시트 통합 · 지표 계산 · 이슈 플래그 판정 |
| Chart.gs | 숨김 시트 레이더 차트 생성 및 이미지 추출 |
| CardBuilder.gs | 개별 카드 80건 생성 |
| ReportBuilder.gs | 게임별 종합 리포트 5건 생성 |
| Config.gs | 게임 목록 · 문항 매핑 · 플래그 임계값 · 폴더 ID |
| 템플릿_개별카드 (구글 문서) | 개별 카드 서식 |
| 템플릿_종합리포트 (구글 문서) | 종합 리포트 서식 |

문항이 바뀌면 Config.gs의 매핑만 고칩니다. 게임이 늘어도 목록에 한 줄 추가하면 됩니다.

3-3. 시트 메뉴

시트 상단에 [플레이테스트] 메뉴가 추가됩니다.

| 메뉴 | 동작 |
| --- | --- |
| 집계 새로고침 | 지금까지 쌓인 응답으로 지표와 대시보드를 다시 계산 |
| 개별 카드 생성 | 80건을 배치로 생성. 진행률이 표시되고 중단돼도 이어서 실행 |
| 종합 리포트 생성 | 게임을 골라서 또는 5개 전부 |
| PDF 일괄 변환 | 생성된 구글 문서를 PDF로 변환해 같은 폴더에 저장 |
| 설정 확인 | 폴더 ID · 템플릿 연결 · 문항 매핑 상태 점검 |

4. 이슈 플래그 규칙

리포트 3장에 올릴 '발견 후보'를 자동으로 뽑는 기준입니다. 조건에 걸리면 해당 항목과 관련 서술형 응답을 함께 묶어 초안에 실어 줍니다. 최종 채택은 담당자가 합니다.

| 조건 | 판정 | 자동 첨부 |
| --- | --- | --- |
| 6축 항목 평균 3.0 미만 | High | 해당 항목 1~2점 응답자의 개선점 서술 |
| 6축 항목 평균 2.5 미만 | Critical | 위와 동일 + 진행도 분포 |
| 부정 선택지 응답률 30% 이상 | High | 그 선택지를 고른 응답자의 서술 전부 |
| 부정 선택지 응답률 50% 이상 | Critical | 위와 동일 |
| '진행이 불가능할 정도' 버그 1건 이상 | Critical | 버그 상황 서술 전문 |
| '있었고 플레이에 지장' 20% 이상 | High | 버그 상황 서술 전문 |
| 튜토리얼 '어려웠다' 30% 이상 | Critical | 튜토리얼 관련 서술 + 진행도 교차표 |
| 진행도 '튜토리얼 단계' 25% 이상 | Critical | 해당 응답자 전체 응답 |
| NPS 비추천 50% 이상 | High | 비추천 응답자의 개선점 서술 |
| 항목 평균 4.0 이상 | 강점 | 해당 항목 5점 응답자의 메시지 |
| 표준편차 1.2 이상 | 검토 필요 | 고득점·저득점 양쪽 서술 대조 |

|  | 임계값은 첫 테스트 후 조정합니다 위 숫자는 미스트월드 16명 데이터를 기준으로 잡은 초기값입니다. 표본이 16명이면 1명이 6%p를 움직이므로 30% 기준은 5명입니다. 실제로 돌려 보고 플래그가 너무 많이 뜨거나 반대로 놓치는 게 있으면 Config.gs에서 숫자만 바꾸면 됩니다. |
| --- | --- |

5. 구축 단계

| 단계 | 작업 | 산출물 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 마스터 집계 시트 + 대시보드 | 5개 응답 시트 통합, 지표 계산, 현황판 | 지금 있는 미스트월드 응답 2건으로 숫자가 맞는지 대조 |
| 2 | 레이더 차트 이미지 추출 | 숨김 시트 차트 → PNG | 이미지 1장을 문서에 넣어 보고 해상도 확인 |
| 3 | 개별 카드 템플릿 + 생성기 | 카드 80건 | 1건 먼저 만들어 서식 확인 → 전체 실행 |
| 4 | 종합 리포트 템플릿 + 생성기 | 리포트 5건 | 미스트월드 자동 생성본과 수작업본을 나란히 대조 |
| 5 | 배치 처리 · PDF 변환 · 메뉴 | 버튼 한 번으로 전체 실행 | 85건 전량 생성 시간 측정, 중단 없이 완주하는지 |
| 6 | 이슈 플래그 임계값 조정 | Config 확정 | 5개 게임 결과로 플래그 개수가 적정한지 검토 |

|  | 검증 기준 4단계에서 자동 생성한 미스트월드 종합 리포트가 이미 수작업으로 만든 15페이지 리포트와 수치·차트·부록이 일치하는지 대조합니다. 이게 맞으면 나머지 게임도 신뢰할 수 있습니다. 수작업본이 기준선 역할을 하는 셈입니다. |
| --- | --- |

6. 미리 알아둘 점

| 항목 | 내용 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 문항이 바뀌면 | 설문 문항 순서나 개수가 바뀌면 열 위치가 어긋나 집계가 틀어짐 | Config.gs에서 열 이름으로 매핑. 문항 텍스트 변경 시 매핑 표만 갱신 |
| 응답자 이름 | 동의서에서 실명을 받으므로 시트에 이름이 남음 | 카드·리포트에는 P01 형식으로만 표기. 이름-ID 대응표는 별도 시트에 접근 제한 |
| 소유 계정 | 스크립트와 문서가 만든 사람 계정에 귀속됨 | 기관 공용 계정으로 만들거나 공유 드라이브에 두어 담당자 변경에 대비 |
| 첫 실행 권한 | Google 미확인 앱 경고가 뜸 | 고급 → 프로젝트로 이동 → 허용. 최초 1회만 |
| 표본이 작음 | 게임당 16명이라 비율 1건이 6%p를 움직임 | 리포트에 표본 한계를 명시하는 문구를 템플릿에 고정 삽입 |

결정이 필요한 사항

· 개별 카드 80건의 최종 수신자 — 개발사 전달 / 교육 성과 증빙 / 참여자 본인 회신 중 어디인지에 따라 카드 구성과 이름 표기 방식이 달라집니다

· 종합 리포트를 개발사에 자동 발송할지, 담당자 검토 후 수동 발송할지

· 스크립트를 어느 계정으로 만들지 (개인 계정 / 기관 공용 / 공유 드라이브)

· 이슈 플래그 임계값을 첫 테스트 전에 확정할지, 돌려 보고 조정할지